АДМИНИСТРАЦИЯ

МАНЬКОВО-БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2015 г № 4 х. Сулинский

Об утверждении «Плана мероприятий

(Дорожная карта) по передаче объектов

коммунальной инфраструктуры

Лукичевского сельского поселения

 в концессию или долгосрочную аренду (более года)»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Областным законом Ростовской области от 22.07.2010 № 448-ЗС «Об основах государственно-частного партнерства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План мероприятий (Дорожная карта) по передаче объектов коммунальной инфраструктуры Лукичевского сельского поселения в концессию или долгосрочную аренду (более года)» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лукичевского

сельского поселения С.М.Пивоваров

Приложение

 к постановлению Администрации

Лукичевского

сельского поселения

от 19.01.2015г. № 4

План мероприятий (Дорожная карта) по передаче объектов коммунальной инфраструктуры Лукичевского сельского поселения в концессию или долгосрочную аренду (более года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | Разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения Лукичевского сельского поселения | исполнено | Администрация Лукичевского сельского поселения |
| 2 | Разработка инвестиционной программы МУП «Взлет» | исполнено | Администрация Лукичевского сельского поселения, МУП «Взлет» |
| 3 | Проведение оценки эффективности деятельности предприятий коммунального комплекса | 01.09.2015 г. | Администрация Лукичевского сельского поселения, МУП «Взлет» |
| 4 | Проведение инвентаризации объектов коммунальной сферы Лукичевского сельского поселения | 01.09.2015 г. |  МУП «Взлет» |
| 5 | Проведение оценки муниципального имущества, с расчетом стоимости арендной платы | 01.06.2015 г. |  МУП «Взлет» |
| 6 | Определение перечня объектов коммунальной инфраструктуры для заключения концессионных соглашений | 01.06.2015 г. | Администрация Лукичевского сельского поселения, МУП «Взлет» |
| 7 | Направление в Администрацию Лукичевского сельского поселения пакета документов | 01.09.2015 г. | МУП «Взлет» |
| 8 | Подготовка проекта постановления Администрации Лукичевского сельского поселения о даче согласия на распоряжение имуществом | 01.09.2015 г. | Администрация Лукичевского сельского поселения |
| 9 | Оформление конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения | 01.10.2015 г. | Администрация Лукичевского сельского поселения |
| 10 | Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения | 01.10.2015 г. | Администрация Лукичевского сельского поселения |